## Slide 1
TEMAT: ORGANIZACJA BUDOWY POLOWYCH OBIEKTÓW FORTYFIKACYJNYCH

## Slide 2
ROZBUDOWA FORTYFIKACYJNA OBEJMUJE BUDOWĘ:
UKRYĆ DLA LUDZI I SPRZĘTU WOJSKOWEGO;
OKOPÓW DLA ŚRODKÓW OGNIOWYCH ;
INNYCH OBIEKTÓW POMOCNICZYCH.
ZAKRES PRAC I WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE DO ICH ROZPOCZĘCIA
1
WE WSTĘPNEJ FAZIE DOWÓDCA:
WYZNACZA PODODDZIAŁOM PUNKTY OPORU (STANOWISKA OGNIOWE);
ORGANIZUJE SYSTEM OGNIA;
STAWIA ZADANIA ZWIĄZANE Z ROZBUDOWĄ TERENU.

## Slide 3
ZAKRES PRAC WYKONYWANYCH W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI
2
Oczyszczenie pasa obserwacji i sektorów ostrzału.
Wykonywanie pojedynczych okopów strzeleckich dla żołnierzy oraz obsług karabinów maszynowych, granatników przeciwpancernych.
Wykonywanie okopów dla wozów bojowych piechoty w głównych stanowiskach ogniowych.
Wykonywanie okopów dla innych środków ogniowych.
Wykonywanie okopów obserwacyjnych na posterunkach i stanowiskach dowódczo-obserwacyjnych.
Wykonywanie szczelin dla ludzi i ukryć na uzbrojenie i sprzęt wojskowy oraz środki materiałowe w punktach zabezpieczenia logistycznego.
ZAKRES PRAC PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PODCZAS PRZECHODZENIA DO OBRONY BEZ STYCZNOŚCI Z PRZECIWNIKIEM OBEJMUJE:
Prace pierwszej kolejności realizowane są w czasie ok. 16-18 godz.
podstawowe obiekty fortyfikacyjne, przeznaczone do bezpośredniej ochrony ludzi i sprzętu bojowego przed oddziaływaniem środków rażenia przeciwnika

## Slide 4
ZAKRES PRAC WYKONYWANYCH W DRUGIEJ KOLEJNOŚCI
3
Wykonanie okopów drużyn.
Połączenie okopów drużyn rowami w obrębie punktów oporu plutonów i kompanii.
Wykonanie PO dowódców pododdziałów.
Budowę schronów typu lekkiego w kompaniach (plutonach)- równorzędnych.
Budowę ukryć dla środków transportowych.
Wykonanie zapasowych okopów dla środków ogniowych.
Budowę ukryć w kompanijnych punktach zabezpieczenia logistycznego.
ZAKRES PRAC DRUGIEJ KOLEJNOŚCI OBEJMUJE:
Prace drugiej kolejności realizowane są w czasie ok. 3-4 doby.
prace mające na celu zwiększenie warunków ochronnych wojsk na rażące oddziaływanie wszelkich dostępnych środków ogniowych przeciwnika.

## Slide 5
ZAKRES PRAC WYKONYWANYCH W NASTĘPNEJ KOLEJNOŚCI
4
Dokończenie budowy schronów typu lekkiego.
Wykonanie zapasowych i pozornych rejonów rozmieszczenia stanowisk ogniowych artylerii, obrony przeciwlotniczej, stanowisk dowodzenia.
Wykonanie ukryć dla pozostałych środków transportowych i sprzętu technicznego.
Wykonanie obiektów pomocniczych (o przeznaczeniu gospodarczym, sanitarnym itp.)
ZAKRES PRAC W NASTĘPNEJ KOLEJNOŚCI OBEJMUJE:
Prace następnej kolejności realizowane są w czasie ok. 2-3 doby.
wykonuje się pomocnicze obiekty fortyfikacyjne pozwalające na dłuższe przebywanie wojsk w danym rejonie

## Slide 6
Okop drużyny (stanowisko ogniowe)

## Slide 7
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ